其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

惠山区阳山镇凯谐机械配件厂成立于2014年7月，项目原位于无锡市惠山区阳山镇天顺路13号，于2014年申报了《通用机械及配件、非标金属结构件制造加工项目环境影响登记表》，并于2014年10月11日取得了无锡市惠山区环保局审批同意。

现企业搬迁至无锡市惠山区阳山镇人民西路12-1号，租用无锡市阳山镇陆区万达金属制品厂600平方米工业厂房进行生产制造。主要从事通用机械及配件、非标金属结构件的生产。

企业于2020年8月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制了《惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”环境影响报告表》，并于2020年12月4日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5343号）。

本项目于2020年12月5日开工建设，2020年12月30日竣工，调试时间为2021年1月1日至2021年3月1日。

- 验收工作启动时间为2021年1月。企业邀请了无锡市新环化工环境监测站进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2021年1月18日、2021年1月19日，无锡市新环化工环境监测站（CMA资质编号151012050432）对惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由惠山区阳山镇凯谐机械配件厂编制，验收监测报告于2021年1月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

## 本项目生产车间50米卫生防护距离范围内有阳山镇镇政府，经公众参与同意本项目的建设。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

## 本项目生产车间50米卫生防护距离范围内有阳山镇镇政府，经公众参与同意本项目的建设。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 惠山区阳山镇凯谐机械配件厂

- 2021年1月