XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡金茂置业有限公司

编制单位:   无锡金茂置业有限公司

2021年1月

建设单位法人代表：戈伯芳

编制单位法人代表：戈伯芳

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡金茂置业有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡金茂置业有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18915299263 | 电话：18915299263 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇杨市社区杨市园大街69号 | 地址：无锡市惠山区洛社镇杨市社区杨市园大街69号 |

表一

| 建设项目名称 | XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡金茂置业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 惠山区洛社镇洛沛勇路与钢铁路交叉口西北侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 房地产建设 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 总建筑面积52320平方米（地上41790平方米/地下10050平方米） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 总建筑面积52163平方米（地上42191平方米/地下9972平方米） |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2014年1月10日 | 开工建设时间 | 2009年1月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年3月5日~ 2020年6月5日 | 验收现场监测时间 | 2021年1月22日、 2021年1月23日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市惠山环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 30000万元 | 环保投资总概算 | 300万元 | 比例 | 10％ |
| 实际总概算 | 35000万元 | 实际环保投资 | 300万元 | 比例 | 8.6％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所有限公司，2014年1月） 10、《关于无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2014】017号，2014年1月10日） 11、无锡金茂置业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目暂无废水产生及排放。 1.2废气 本项目暂无废气产生及排放。 1.3噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 边界周围（▲N1-▲N8）; 2类区; 昼间; 60; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目，位于惠山区洛社镇洛沛勇路与钢铁路交叉口西北侧。由无锡金茂置业有限公司开发建设。 无锡金茂置业有限公司委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司于2014年1月编制了《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环境影响评价报告表》并于2014年1月10日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2014】017号）。 本项目于2014年8月10日开工建设，2019年2月26日竣工，调试时间为2020年3月5日至2020年6月5日。 实际建成后建设内容较环评有所调整，目前实际建设的有1#楼（共20层）、2#楼（共5层）、3#楼（共5层）、地下车库（共-1层）。 本项目实际规模为：总建筑面积52163平方米（地上42191平方米/地下9972平方米）。 本项目实际总投资35000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的8.6%。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计规模; 实际建设规模; 年运行时数. 房地产建设; 房地产建设; 总建筑面积52320平方米 （地上41790平方米/地下10050平方米）; 总建筑面积52163平方米 （地上42191平方米/地下9972平方米）; ——. 备注; ——.

表二（续）

2.2具体建设内容： 本项目实际建设内容见表2-2。 表2-2本项目实际建设内容一览表 工程名称; 幢数; 层数; 建筑面积 （平方米）; 备注. 1#楼; 1; 20; 30746; ——. 2#楼; 1; 5; 7152; ——. 3#楼; 1; 5; 4293; ——. 地下车库; 1; -1; 9972; ——. 合计; 52163; ——. 总建筑面积中地上建筑面积; 42191; ——. 总建筑面积中地下建筑面积; 9972; ——. 总建筑面积中计入容积率的建筑面积; 41785; ——. 总建筑面积中未计入容积率的建筑面积; 10378; ——. 总建筑面积中建设工程规划许可证批准面积; 52118; ——. 总建筑面积中误差面积; 45; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目为房地产建设项目，不涉及原辅材料。 2.4水量平衡： 本项目已建设完成，现暂无人员入驻，目前暂无用水与排水，暂不涉及水平衡。 2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目为房地产建设项目，不涉及生产工艺。 2.6项目变动情况： 本项目实际建设后建筑面积有所调整。 环评设计：总建筑面积52320平方米（地上41790平方米/地下10050平方米）。 实际建设：总建筑面积52163平方米（地上42191平方米/地下9972平方米），具体建设内容为：1#楼（共20层）、2#楼（共5层）、3#楼（共5层）、地下车库（共-1层）。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-3。

表二（续）

表2-3 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目排水系统已实行雨污分流。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤；生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，由无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。本项目暂无人员入驻，无废水排放。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水、餐饮废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，由无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。; 生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，由无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。. 损耗 生活用水、餐饮废水 化粪池、隔油池 自来水 无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司处理 图3-1 本项目废水处置流程图 3.2废气 本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。本项目暂无人员入驻，无废气排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程见图3-2。

表三（续）

表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理措施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 汽车 尾气; CO、THC、NOx; 地下车库汽车尾气通过机械强制通风。; 地下车库汽车尾气通过机械强制通风。. 厨房油烟; 油烟; 厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。; 厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。. 图3-2废气治理工艺流程示意图 3.3噪声 - 本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。 3.4固（液）体废物 - 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门定期清运。本项目暂无人员入驻，无生活垃圾产生。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1项目简况 随着无锡市城市规划建设的不断推进，洛社镇城镇化建设卓有成效，是惠山区“一区四组团”中最大的一个组团，是无锡市主城区西侧的卫星城。由无锡金茂置业有限公司投资30000万元建设的XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目，位于惠山区洛社镇的杨市集镇洛杨路与钢铁路交叉口西北侧，原杨市娱乐城和公园所在地，占地面积13940平方米，总建筑面积52320平方米其建设将改变原有建筑使用功能，原娱乐城地块新建3-9层商业综合体一幢，原公园地块新建2幢19层住宅楼，商业综合体分为商业、酒店公寓两部分，其中商业为综合体的1-3层，东北角凸出的9层建筑的第三层为预留浴室所在地，酒店公寓位于该9层建筑的4-9层，整个项目地块地下一层为车库。综合体商业为一般零售商铺、超市，东、西分设餐饮区，住宿酒店、洗浴等，无影院、歌厅等。施工期为2013年12月至2016年4月。 2产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发12006]140号）、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）等产业政策中限制类、淘汰类项目，也不属于《限制用地项目目录（2006年本）》、《禁止用地项目目录（2006年本）》（国土资源部、国家发展改革委、国土资发120061296号）和《江苏省限制用地项目目录（2006年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2006年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发12007120号）中的限制用地、禁止用地项目，属允许建设项目，符合国家产业政策要求。 3用地规划及立项前提相符性 根据无锡市规划局出具的《XDG-2012-86号地块规划设计要点及要求》，项目所在地规划为商业、居住用地，选址符合用地规划要求。本项目位于无锡市惠山区洛社镇的无锡惠山环保水务有限公司杨市分公司管网覆盖范围内，集污管网已覆盖项目所在地，符合环保规划。因此，本项目在该地建设符合当地城乡总体建设规划。 4项目建设所在地环境质量现状环

表四（续）

境质量现状调查表明：本项目所在地附近洋溪河目前未能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的IV类标准；项目所在地环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、TSP均达到GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准；项目所在地噪声环境质量现状为临洛杨路一侧达到声环境质量标准》4a类标准，其余边界达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 5达标排放与影响分析 - 本项目室内废污合流、室外雨污分流，雨水（包括空调冷凝水）收集后排入城市雨水管网，阳台污水、生活污水经玻璃钢化粪池预处理、餐饮废水经隔油池处理后接入统一排污管网，接管无锡惠山环保水务有限公司杨市分公司集中处理，达到DB32/T1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2中I类厂标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，不会降低现有受纳水体洋溪河水环境质量功能类别，对水环境影响较小。 - 本项目严格执行《江苏省环境噪声污染防治条例》及《无锡市环境噪声污染防治管理办法》中相关要求：“在城市居住区、居住小区新建按照规划设计要求配套可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，其可能产生噪声污染的工段边界与相邻最近的居民住宅墙体的直线距离不得小于30米”，并且还需要征得邻近居民的同意。本项目合理布局，确保营运期生活噪声较低，其中车库通风风机房、水泵房均设置在地下车库内，对地面的噪声影响基本可忽略；餐饮区油烟风机设置在室内，油烟排气筒、车库通风排气筒配套消声装置；中央空调室外联体机尽量设置在远离居民区、学校等噪声敏感目标处，确保本项目临近洛杨路一侧的场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中4类标准，即昼间（6:00-22:00)《70dB（A)；其余场界达到2类标准，即昼间（6:00-22:00)《60dB（A)。项目昼间环境噪声预测值昼间达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中的2类区标准，即昼间<6OdB（A)。即项目不会降低当地环境质量类别，对环境影响较小。 - 本项目商业、住宅产生生活垃圾在移动式有盖垃圾收集桶内暂存，每日由环卫所清运，对环境影响较小。6外环境对本项目的影响外环境对本期工程的影响主要包括噪声、大气、电磁辐射污染。本项目周边的商铺排放噪声、交通废气、高压线电磁辐射对本项目影响较小。

表四（续）

- 7清洁生产 - 本项目墙体材料采用空心砖、多孔砖，属于国家推荐或鼓励的新型墙体材料；使用通过中国环境标志产品认证的环保型涂料和油漆，不使用国家有关条例已经明令禁止使用的107胶。 - 8总量控制 - 本项目将增加洛社镇污染物排总量。其中废气污染物总量应在洛社镇范围内平衡；生活污水经餐饮区配套隔油池、商业综合体与住宅楼配套玻璃钢化粪池后接管无锡惠山环保水务有限公司杨市分公司处理后排入横塘河，最终进入洋溪河，水污染物总量纳入无锡惠山环保水务有限公司杨市分公司。 - 9排污口规范化设置 - 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》〔苏环控（97)122号｝要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 - 本项目雨污分流，设雨水排放口及污水接管口各一个，均位于阳杨路一侧。 - 综上所述，本项目符合当地城镇总体规划，符合国家产业政策，并针对污染物排放特点，采取了有效的治理措施，各污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 - 本环评表的评价结论是根据“无锡金茂置业有限公司《建设项目环境影响申报（登记）表》，2013年11月7日”及建设单位提供的建设地址、建设规模、污染防治措施、平面布局及与此对应的排污情况基础上得出的。如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报审批。 - 本项目所涉及的消防、安全和卫生等问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 - 要求 - 建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 - 住宅楼内的设备间配套的通讯设施，项目建设方应当采取隔声、防振等措施，避免对相邻居民造成影响。 - 在已经竣工交付使用的住宅楼内装修、制作家具及室外修缮等，十二时至十四时、十九时至次日七时期间不得进行产生环境噪声污染的作业，在其它时间进行作业时应当采取有效措施，避免或减轻对周围居民造成环境噪声污染。

表四（续）

- 餐饮油烟经油烟净化器处置达标后排放。 - 污水未经接管，不得交付使用。 - 垃圾回收点设置防雨淋措施，生活垃圾由环卫所每日清运，避免产生渗滤液，如产生少量渗滤液，一并接管无锡惠山环保水务有限公司杨市分公司处理，商业用房中餐饮废油收集后委托有资质单位处置。 - 建议 - 加强宣传教育，提倡居民节约用水，把生活垃圾在家庭内分类袋装，实现废物资源化，减量化。 - 2、合理布局，尽量将餐饮区厨房、油烟废气排气筒、地下车库排气筒等废气、噪声污染的设施设置在远离居民区、学校等环境敏感目标处。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局 惠环审【2014】017号 关于《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目” 环境影响报告表》的审批意见 无锡金茂置业有限公司： 你单位报批的由无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制的《XDG-2012-86号地块商业、居住用房建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局企业投资项目核准前期咨询联系单（编号：2013014）和《建设项目环境影响报告表》评价结论，从环保角度，同意无锡金茂置业有限公司总投资30000万元在洛社镇洛杨路与钢铁路交叉口西北侧（XDG-2012-86号地块）,新建商业、居住用房，总用地面积13940平方米，总建筑面积52320平方米（地上建筑面积41790平方米，地下建筑面积10530平方米）。建设内容：拟建1幢3-9层复合式综合体、2幢19层联排住宅楼。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和营运期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、排水系统必须实行雨污分流；住宅阳台应设置污水管，所有生活污水、餐饮废水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 2、商业餐饮及住宅内厨房燃天然气，住宅厨房内排放的油烟、燃烧废气通过脱排油烟机排入独立烟道内集中高空排放，餐饮建筑须建设专用烟道，并与主体建筑一同设计施工，厨房油烟经油烟净化装置处理后经附墙烟囱高空排放；地下车库采用机械排放系统，通风口位置应避开人群敏感点。 3、做好噪声污染防治和生态建设，减缓外界的影响。同时落实项目内部隔声降噪防治措施，确保边界噪声达到国家《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008表1中2类标准要求。

表四（续）

4、垃圾分类收集，设置专门的固废收集点，餐饮的泔脚和废油的处置应按照《无锡市餐厨废弃物管理办法》（市政府令第123号）要求执行，餐厨废弃物实行分类投放、专业收集、运输和处置；收集容器密闭、整洁。 5、根据《江苏省环境噪声污染防治条例》和《无锡市环境噪声污染防治管理办法》的规定要求，按规划功能配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公众服务设施与相邻最近的居民住宅边界直线距离不得小于30米配套商业用房在出售、出租时须书面告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项目。商业用房招商进驻可能产生环境污染的生活、消费、娱乐项目，业主需按规定另行办理环评审批手续。 6、建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、粉尘、固废、噪声等对周围环境产生的影响，施工废水经收集处理达到接管标准后接入污水处理厂处理或循环使用，零排放；施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理不得设置废水排放口；应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，建筑噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，夜间施工需报主管部门批准，领取夜间施工许可证。 三、各类污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投入运行，项目建成后雨污水管网图报我局备案，项目完工后须向我局申请办理项目竣工环保验收手续，验收合格后方可投入使用。 四、建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 五、项目须经区投资主管部门批准后方可建设。 - 无锡市惠山区环境保护局 - 2014年1月10日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡金茂置业有限公司： 你单位报批的由无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制的《XDG-2012-86号地块商业、居住用房建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局企业投资项目核准前期咨询联系单（编号：2013014）和《建设项目环境影响报告表》评价结论，从环保角度，同意无锡金茂置业有限公司总投资30000万元在洛社镇洛杨路与钢铁路交叉口西北侧（XDG-2012-86号地块）,新建商业、居住用房，总用地面积13940平方米，总建筑面积52320平方米（地上建筑面积41790平方米，地下建筑面积10530平方米）。建设内容：拟建1幢3-9层复合式综合体、2幢19层联排住宅楼。限按所报地点、内容、规模建设。; XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目，位于惠山区洛社镇洛沛勇路与钢铁路交叉口西北侧。由无锡金茂置业有限公司开发建设。 无锡金茂置业有限公司委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司于2014年1月编制了《无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”环境影响评价报告表》并于2014年1月10日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2014】017号）。 本项目于2014年8月10日开工建设，2019年2月26日竣工，调试时间为2020年3月5日至2020年6月5日。 实际建成后建设内容较环评有所调整，目前实际建设的有1#楼（共20层）、2#楼（共5层）、3#楼（共5层）、地下车库（共-1层）。 本项目实际规模为：总建筑面积52163平方米（地上42191平方米/地下9972平方米）。 本项目实际总投资35000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的8.6%。. 2; 排水系统必须实行雨污分流；住宅阳台应设置污水管，所有生活污水、餐饮废水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目排水系统已实行雨污分流。住宅阳台已设置污水管。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤，生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，由无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。 本项目暂无人员入驻，无废水排放。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; - 商业餐饮及住宅内厨房燃天然气，住宅厨房内排放的油烟、燃烧废气通过脱排油烟机排入独立烟道内集中高空排放，餐饮建筑须建设专用烟道，并与主体建筑一同设计施工，厨房油烟经油烟净化装置处理后经附墙烟囱高空排放；地下车库采用机械排放系统，通风口位置应避开人群敏感点。; - 商业餐饮及住宅内厨房燃天然气，本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。通风口位置无人群敏感点。 - 本项目暂无人员入驻，无废气排放。. 4; 做好噪声污染防治和生态建设，减缓外界的影响。同时落实项目内部隔声降噪防治措施，确保边界噪声达到国家《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008表1中2类标准要求。; - 本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。. 5; 垃圾分类收集，设置专门的固废收集点，餐饮的泔脚和废油的处置应按照《无锡市餐厨废弃物管理办法》（市政府令第123号）要求执行，餐厨废弃物实行分类投放、专业收集、运输和处置；收集容器密闭、整洁。; - 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门每日定期清运。 - 本项目暂无人员入驻，无生活垃圾产生。. 6; - 根据《江苏省环境噪声污染防治条例》和《无锡市环境噪声污染防治管理办法》的规定要求，按规划功能配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公众服务设施与相邻最近的居民住宅边界直线距离不得小于30米配套商业用房在出售、出租时须书面告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项目。商业用房招商进驻可能产生环境污染的生活、消费、娱乐项目，业主需按规定另行办理环评审批手续。; 本项目居民住宅边界直线距离30米内无高噪声的生活、消费、娱乐等公众服务设施。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、粉尘、固废、噪声等对周围环境产生的影响，施工废水经收集处理达到接管标准后接入污水处理厂处理或循环使用，零排放；施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理不得设置废水排放口；应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，建筑噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，夜间施工需报主管部门批准，领取夜间施工许可证。; - 本项目现已施工完毕，施工期未造成对周围环境的污染。. 8; 各类污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投入运行，项目建成后雨污水管网图报我局备案，项目完工后须向我局申请办理项目竣工环保验收手续，验收合格后方可投入使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 9; 建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。. 10; 项目须经区投资主管部门批准后方可建设。; - 本项目建设前已通过相关部门批准。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 二、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2。 表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 噪声; 社会生活 环境噪声; 《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008; ——. 表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： （1）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 边界周围（▲N1～▲N8）; 社会生活环境噪声; 连续2天，每天昼间、夜间各监测1次.

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 2021年1月22日、2021年1月23日江苏环科检测有限公司对无锡金茂置业有限公司“XDG-2012-86地块商业居住用房建设项目”进行环境保护验收监测，验收监测期间，本项目水泵、排风风机等各项设施均处于正常开启运行状态。 7.2验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210112SI（详见附件）。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-1噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月22日; ▲N1; 昼间; 14:06~14:07; 55.3; ≤60; 达标. ▲N2; 14:10~14:11; 54.6; ≤60; 达标. ▲N3; 14:15~14:16; 57.5; ≤60; 达标. ▲N4; 14:18~14:19; 58.5; ≤60; 达标. ▲N5; 14:24~14:25; 56.1; ≤60; 达标. ▲N6; 14:27~14:28; 55.6; ≤60; 达标. ▲N7; 14:31~14:32; 51.9; ≤60; 达标. ▲N8; 14:35~14:36; 52.0; ≤60; 达标. ▲N1; 夜间; 22:01~22:02; 46.2; ≤50; 达标. ▲N2; 22:04~22:05; 46.0; ≤50; 达标. ▲N3; 22:08~22:09; 47.5; ≤50; 达标. ▲N4; 22:11~22:12; 48.3; ≤50; 达标. ▲N5; 22:15~22:16; 46.7; ≤50; 达标. ▲N6; 22:20~22:21; 44.1; ≤50; 达标. ▲N7; 22:23~22:24; 42.2; ≤50; 达标. ▲N8; 22:28~22:29; 42.5; ≤50; 达标. 2021年 1月23日; ▲N1; 昼间; 14:11~14:12; 56.4; ≤60; 达标. ▲N2; 14:14~14:15; 55.5; ≤60; 达标. ▲N3; 14:18~14:19; 57.4; ≤60; 达标. ▲N4; 14:21~14:22; 57.4; ≤60; 达标. ▲N5; 14:24~14:25; 55.0; ≤60; 达标. ▲N6; 14:28~14:29; 54.2; ≤60; 达标. ▲N7; 14:32~14:33; 50.2; ≤60; 达标. ▲N8; 14:36~14:37; 51.1; ≤60; 达标. ▲N1; 夜间; 22:00~22:01; 46.2; ≤50; 达标. ▲N2; 22:03~22:04; 46.3; ≤50; 达标. ▲N3; 22:08~22:09; 48.0; ≤50; 达标. ▲N4; 22:11~22:13; 47.8; ≤50; 达标. ▲N5; 22:16~22:17; 45.2; ≤50; 达标. ▲N6; 22:19~22:20; 45.0; ≤50; 达标. ▲N7; 22:22~22:23; 42.2; ≤50; 达标. ▲N8; 22:26~22:27; 42.5; ≤50; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-2噪声监测期间气象参数 监测日期; 时段; 天气状况; 风速m/s. 2021年 1月22日; 昼间; 阴; 1.2~1.5. 夜间; 阴; 1.4~1.7. 2021年 1月23日; 昼间; 阴; 1.1~1.3. 夜间; 阴; 1.5~1.8. - 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目排水系统已实行雨污分流。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤，生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入市政污水管网，由无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。 本项目暂无人员入驻，无废水排放。 - （2）废气 本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。 本项目暂无人员入驻，无废气排放。 （3）噪声 本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。 - （4）固（液）体废物 本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门每日定期清运。 本项目暂无人员入驻，无生活垃圾产生。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目居民住宅边界直线距离30米内无高噪声的生活、消费、娱乐等公众服务设施。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。