其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

- 无锡品尚建材有限公司成立于2012年，位于无锡市惠山区洛社镇花苑村，企业于2017年申报了《建筑用装饰板及屋面板、塑料制品制造加工项目环评报告表》，并于2017年3月2日通过惠山区环保局审批（惠环审【2017】052号）。由于该份环评设备中未对磨破设备产生的颗粒物及包覆包装机械生产工艺及产污环节进行定性定量分析，于2018年7月重新进行了《建筑用装饰板及屋面板、塑料制品制造加工项目环评报告表》的申报，于2018年8月通过惠山区环保局审批（审批文号：惠环审【2018】553号，并于2019年4月进行了该项目的自主验收。

- 由于企业目前的塑料装饰板及屋面板市场需求量较小，企业已淘汰原项目塑料装饰板及屋面板产品的生产，新增高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的生产。企业于2019年10月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目”环境影响报告表》，并于2019年12月18日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】5091号）。

- 本项目于2020年4月15日开工建设，项目（第一阶段）2021年3月2日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年3月12日至2021年6月12日。

- 验收工作启动时间为2021年4月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2021年5月29日、2021年5月30日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡品尚建材有限公司“高分子薄膜和金属覆膜板（瓦）的制造项目（第一阶段）”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由无锡品尚建材有限公司编制，验收监测报告于2021年6月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

- 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 无锡品尚建材有限公司

- 2021年6月