其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

- 无锡市惠山区长安兴达五金加工厂，位于无锡市惠山区春惠路8号，租赁无锡市沈氏焊管厂厂房，主要从事五金件的生产。

- 企业于2019年4月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市惠山区长安兴达五金加工厂“五金加工搬迁项目”环境影响报告表》，并于2019年6月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】233号）。

- 本项目于2020年3月19日开工建设，项目2020年5月16日竣工，项目调试时间为2020年6月1日至2020年9月1日。

- 验收工作启动时间为2022年1月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2022年2月22日、2022年2月23日、2022年4月24日、2022年4月25日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡市惠山区长安兴达五金加工厂“五金加工搬迁项目”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由无锡市惠山区长安兴达五金加工厂编制，验收监测报告于2022年4月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

- 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 无锡市惠山区长安兴达五金加工厂

- 2022年4月